附表：

2012年政府承诺为民办好的八件实事

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造墨江农贸市场 | 项目用地面积15380平方米，工程包括8000平方米以上的标准化农贸市场及商品房建设（主要用于安置），预计投资1亿元。项目建成后将明显改善农贸市场经营环境，满足群众日常生活需要。 | 县三旧办 | 2012年完成 |
| 2 | 五里山无害化生活垃圾处理场建设 | 项目选址太平镇五里山蛇窝俚，占地面积19.47万平方米，库容65.7万立方米，可填埋垃圾65.2万吨，设计日平均处理垃圾100吨，使用年限为20年。预计投资3985万元（其中申请国家资金2790万元，地方投资1195万元）。项目建成后将提高城市生活垃圾的无害化处理率，有利于防治环境污染，营造良好的生活、投资和旅游环境。 | 县住建局 | 2012年完成 |
| 3 | 兴建全民健身广场 | 项目选址新体育馆旁边，建设面积21962平方米，包括户外6个篮球场、1个门球场、1个网球场，6个羽毛球场，12个乒乓球场，1条16件健身器材的健身路径、1个25*50米游泳池、1条700米长河卵石路径。预计投资700万元（争取省体育彩票公益金资助150万元）。项目建成后为市民提供一个健身的好去处。 | 县体育局 | 2012年完成 |
| 4 | 全面启动城乡养老保险工作 | 根据省市要求，我县2012年启动新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险工作，实现适龄人群参保全覆盖。县级配套补贴标准为：一般人员每人10元/年，重度残疾人每人60元/年，基础养老金（60岁以上居民）每人82.44元/年。初步测算，涉及参保人群157967人，县级配套资金约419万元。 | 县人社局 | 2012年启动 |
| 5 | 县城视频监控系统建设 | 该项目包含视频监控点建设及所有设备的安装，管线、交流供电等辅助工程。规划安装视频监控点177个，其中红远外高速球机监控点 53个，红远外固定摄像机监控点 124个。工程预算总投资370万元。项目建成后将有利于进一步加强社会治安管理，预防和打击各类违法犯罪行为。 | 县公安局 | 2012年完成 |
| 6 | 新影剧院、博物馆建设 | 该项目是丝绸文化产业创意园一期公共服务设施项目。新影剧院建筑面积2206平方米，计划投资1000万元；博物馆建筑面积2601平方米，计划投资1000万元。项目建成后，可进一步满足市民休闲文化需求，成为展示始兴历史文化的窗口。 | 县住建局 | 2012年完成 |
| 7 | 城乡绿化亮化工程 | 该项目包含三项内容： 1.生态景观林带建设。计划投资500万，建设任务1950亩。其中生态景观林带建设里程15公里，共计900亩（高速公路两边25米范围内），1公里可视范围造林1050亩。 2.城区绿化工程。计划投资500万，工程包括县城公共绿地绿化，重点做好“一场二园三转角”（即：市民生态文化休闲广场、九龄公园、丹凤山公园、五里山路口三角区、始兴中学路口三角区、建滔厂路口三角区）的绿地绿化工作；县城高速公路出口迎宾大道景观绿化带建设；墨江南路景观绿化带建设；永安大道从建滔积层板厂到五里山路段园林绿化带建设；沿江北路居民休闲景观绿化带建设。 3.城乡亮化工程。计划投资200万。各乡镇墟镇安装街灯等亮化设施和墟镇绿化。 | 县林业局 县住建局 各乡镇 | 2012年完成 |
| 8 | 山洪灾害防治非工程措施建设 | 该项目总投资481万元，建设内容包括山洪灾害普查、雨量水情监测系统建设、监测预报预警平台建设、预警系统建设、责任制组织体系建立、防御预案编制与完善以及宣传培训演练等。该项目完成后，可有效防御全县范围内山洪灾害，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，避免群死群伤事件的发生。 | 县水务局 | 2012年完成 |